# CHECKLIST - PROCÉDURE NOTAIRE, CADASTRE ET DOMAINES

## Projet TERRASOCIAL - MANO VERDE INC SA

Cette checklist détaille tous les documents et étapes nécessaires pour le processus complet de réservation, jouissance anticipée et cession définitive d'un lot terrain dans le projet TERRASOCIAL.

## PHASE 1 : AVANT LA RÉSERVATION

Étapes préalables à la signature du contrat de réservation

| N° | Document / Étape | Statut |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vérification de la propriété : Titre foncier original du Vendeur | ☐ |
| 2 | Demande d'extrait cadastral auprès du Service du Cadastre | ☐ |
| 3 | Vérification de l'absence d'hypothèque (Hypothèques) | ☐ |
| 4 | Avis de non-opposition de l'administration fiscale | ☐ |
| 5 | Consultation du Domaine national (le cas échéant) | ☐ |
| 6 | Rapport de bornage ou plan topographique du lot | ☐ |
| 7 | Pièce d'identité du Vendeur et du représentant | ☐ |
| 8 | Extrait RCCM à jour de MANO VERDE INC SA | ☐ |

## PHASE 2 : RÉSERVATION ET VERSEMENT INITIAL

Documents à établir lors de la réservation

| N° | Document / Action | Statut |
| --- | --- | --- |
| 1 | Signature du Contrat de Réservation (modèle fourni) | ☐ |
| 2 | Quittance de versement de l'acompte initial | ☐ |
| 3 | Enregistrement du contrat auprès des Impôts et Domaines | ☐ |
| 4 | Attestation d'enregistrement du contrat | ☐ |
| 5 | Établissement du procès-verbal de jouissance anticipée | ☐ |
| 6 | Remise des clés / Accès au lot (si applicable) | ☐ |

## PHASE 3 : PÉRIODE DE PAIEMENT ÉCHELONNÉ (24-36 MOIS)

Suivi mensuel/trimestriel pendant la période de paiement

| N° | Document / Action | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| 1 | Suivi du calendrier de paiement | Mensuel |
| 2 | Envoi de rappels de paiement | Avant échéance |
| 3 | Quittances pour chaque versement | À chaque paiement |
| 4 | Vérification de l'entretien du lot | Trimestriel |

## PHASE 4 : AVANT L'ACTE DE CESSION FINALE

Étapes à accomplir avant le paiement intégral et la signature de l'acte

| N° | Document / Étape | Statut |
| --- | --- | --- |
| 1 | Confirmation du paiement intégral de tous les versements | ☐ |
| 2 | Nouvelle demande d'extrait cadastral actualisé | ☐ |
| 3 | Certificat d'absence d'hypothèque actualisé | ☐ |
| 4 | Identification du notaire chargé de l'acte authentique | ☐ |
| 5 | Prise de rendez-vous chez le notaire | ☐ |
| 6 | Préparation des documents notariaux (modèle fourni) | ☐ |
| 7 | Calcul définitif des droits et frais d'enregistrement | ☐ |
| 8 | Vérification des données du Cessionnaire (pièce d'identité) | ☐ |

## PHASE 5 : SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE

Acte notarié final

| N° | Document / Action | Statut |
| --- | --- | --- |
| 1 | Signature de l'Acte authentique de cession (chez le notaire) | ☐ |
| 2 | Enregistrement auprès des Impôts (déclaration de mutation) | ☐ |
| 3 | Paiement des droits d'enregistrement et frais notariaux | ☐ |
| 4 | Attestation d'enregistrement délivrée | ☐ |
| 5 | Dépôt au Cadastre pour immatriculation | ☐ |

## PHASE 6 : IMMATRICULATION AU CADASTRE

Dernière étape : demande d'immatriculation au Cadastre

| N° | Document / Étape | Délai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dépôt du dossier complet au Cadastre | 1 mois après signature |
| 2 | Affichage du dossier (période d'opposition) | 30 jours |
| 3 | Immatriculation définitive du lot | 2-3 mois après dépôt |
| 4 | Délivrance du titre foncier définitif | À la fin du process |
| 5 | Remise du titre au nouveau propriétaire | À réception |

## RÉSUMÉ DES DÉLAIS ESTIMATIFS

| Phase | Délai estimé |
| --- | --- |
| Phase 1 : Vérifications préalables | 2-3 semaines |
| Phase 2 : Réservation et enregistrement | 1 semaine |
| Phase 3 : Paiement échelonné | 24-36 mois |
| Phase 4 à 6 : Acte et immatriculation | 4-6 mois |
| Délai total estimé | 24-37 mois |

## COÛTS ESTIMATIFS

| Désignation | Coût (FCFA) |
| --- | --- |
| Frais d'extrait cadastral | 5.000 - 10.000 |
| Frais d'enregistrement du contrat | À la charge du client |
| Frais notariaux (acte authentique) | Selon tarif légal (~2-3%) |
| Droits d'enregistrement (mutation) | 5,5% du prix |
| Frais d'immatriculation cadastrale | 10.000 - 25.000 |
| Frais divers (plans, attestations) | 20.000 - 50.000 |
| TOTAL ESTIMÉ | 55.000 - 100.000+ |

## NOTES IMPORTANTES

1. Tous les délais sont ESTIMATIFS et peuvent varier selon la charge administrative
2. Les coûts sont donnés À TITRE INFORMATIF et doivent être confirmés par le notaire
3. Cette checklist doit être validée par un notaire camerounais compétent
4. Les références fiscales et cadastrales doivent être actualisées pour chaque lot
5. Des frais supplémentaires peuvent être dus en fonction des circonstances

Établi à ________________, le ________________

Signature du responsable du projet : ___________________